TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely

egyrészről	Budaörs Város Önkormányzata

Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Képviseli:	Wittinghoff Tamás polgármester

Adószám:	15390053-2-13,

mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Székhely:

Cégszám:

Adószám:

Számlavezető bank:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

mint Tervező (továbbiakban mint Tervező)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel jött létre:

- Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő nyilvános tervezési versenypályázatot folytatott le, a Budaörs, Hársfa utcai óvoda építészeti tervezési munkáinak építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában. A nyilvános tervezési versenypályázat nyertese jelen szerződés Tervezője.

- A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja Megrendelő tulajdonában lévő, budaörsi 4099/3 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő Hársfa utcai óvoda létesítésének generáltervezésben történő engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését az alábbi tervfázisok szerint:

- Építési engedélyezési tervdokumentáció,

- A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló komplett kiviteli tervdokumentáció, árazott és árazatlan költségvetési kiírással, műszaki leírással együtt.

Jelen szerződés csak a hivatkozott épület műszaki tervezésére vonatkozik, nem tárgya a megvalósulási szakasz (kivitelezés-felügyeleti szakasz), erről a felek külön megállapodást kötnek.

3.)	Szerződő Felek a 2. pontban meghatározott tervezési feladatok teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

a.)	Építési engedélyezési tervszállítás:	A szerződéskötéstől számítva 2 hónap 			(előteljesítés lehetséges)

b.)	Kiviteli tervdokumentáció szállítás:	A szerződéskötéstől számítva 4 hónap 				(előteljesítés lehetséges)

- A Tervező a tervdokumentációkat legkésőbb 3. pontban megjelölt időpontokban köteles a Megrendelő székhelyére az a.) pont esetében 3 + az engedélyezéshez szükséges, b.) pont esetében 10 példányt papír-, + 1 példányt digitalizált formátumban leszállítani.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megrendelő a meghatározott példányszámon kívül további példányszámokat igényel, úgy Tervező az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül azokat leszállítja. Ez esetben Megrendelő megtéríti Tervező részére a másolási költségeket.

5.)	Szerződő Felek a tervek tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

5.1	Építési engedélyezési terv:

    - Tervező az építési engedélyezési tervet engedélyeztetéshez szükséges tartalommal és formátumban, 1:100 méretarányú rajzokkal ellátva készíti el, a tervezői ajánlatban részletezett tartalommal, mérnöki előkészítő munkák elvégzésével együtt.

    - Tervező az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, Budaörs Város Önkormányzatának Főépítészével egyeztet, a látványterveket Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának bemutatja, a közüzemi szolgáltatók építési engedélyhez szükséges engedélyeit, hozzájárulásait az engedélyezési tervben megjeleníti, és a kapcsolódó észrevételeket, esetleges hiánypótlásokat határidőn belül teljesíti. Az engedélyezési tervdokumentációt a szükséges példányban az építési engedélyező hatósághoz eljárás lefolytatására beadja.

Az építési engedélyhez szükséges egyéb terveket, és engedélyeket, melyek a 2. pontban rögzített tervezési határon kívül esnek (pl. útengedélyeztetés, közműkiváltások, új külső közművek) a Megrendelő szerzi be.

5.2.	Kiviteli terv:

Tervező a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott építési engedélyezési tervdokumentáció alapján (a vonatkozó előírásoknak megfelelő méretarányú alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, a szükséges léptékű részletrajzok, konszignációk, anyagkimutatások, műszaki leírás, árazatlan és árazott költségvetési kiírás minden szakág vonatkozásában), olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a közbeszerzési eljárás lefolytatásához és a kivitelezéshez szükséges.

Lásd: 45/1997.(XII. 29.) KTM rendeletben foglaltakat, 46/1997.(XII. 29.) KTM rendeletben foglaltakat.

Megrendelő írásbeli kérésére Tervező a 2.b pont szerinti kiviteli tervek kidolgozását az engedélyezési terv jogerőre emelkedése előtt megkezdheti.

5.3	Szaktervezők:

- 5.3.1	Építésztervező	a szerződés tartalmazza

- 5.3.2	Belsőépítész tervező	a szerződés tartalmazza

- 5.3.3	Épületfizikus szakértő	a szerződés tartalmazza

- 5.3.4	Tűzvédelmi szakértő	a szerződés tartalmazza

- 5.3.5	Költségvetés-készítő	a szerződés tartalmazza

- 5.3.6	Szerkezettervező	a szerződés tartalmazza

- 5.3.7	Épületgépész tervező	a szerződés tartalmazza

- 5.3.8	Elektromos tervező	a szerződés tartalmazza

- 5.3.9	Közműtervező (belső közműtervek)	a szerződés tartalmazza

- 5.3.10	Közlekedéstervező (belső útkapcsolatok)	a szerződés tartalmazza

- 5.3.11	Táj- és kertépítész	a szerződés tartalmazza

- 5.3.12	Geodéta	a szerződés tartalmazza

- 5.3.13	Talajmechanikus	a szerződés tartalmazza

- 5.3.14	Konyhatechnológus tervező	a szerződés tartalmazza.

- 5.4.	Szerződő Felek rögzítik, hogy a tervezési művezetésről külön megállapodást köthetnek.

6.)	Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén az alábbi tervezési díjak fizetésére kötelezi magát:

6.1	Tervezői díj 		nettó (Ft)	20% ÁFA	bruttó (Ft)

6.1.1	Építési engedélyezési terv

6.1.2	Kiviteli terv

6.1	Tervezői díj összesen

azaz …. forint.

Ezen tervezési díj a szerződés 2. pontjában meghatározott tervezői feladatok ellátására vonatkozik.

6.2	A tervezési díj magában foglalja a tervezési feladat teljesítéséhez szükséges felmérések, feltárások díját. A tervezési díj magában foglalja a szükséges szakhatósági, közüzemi szolgáltatási engedélyek, hozzájárulások, építési engedély beszerzésének, az ingatlanon belüli, közműkiváltások utáni rendezett közműcsatlakozások tervezésének költségeit és díját is. A hatósági engedélyezéssel kapcsolatos illetékek, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások díjai Megrendelőt terhelik.

7.)	Fizetési feltételek:

  - Megrendelő jogosult a 6.1.1 pontban megjelölt tervezési díjból 15+5%-ot, a 6.1.2 pontban megjelölt tervezési díjból 20%-ot visszatartani.

  - Tervező a 6.1.1 pontban megjelölt tervezési díj 15 + 5 %-kal, illetve a 6.1.2 pontban megjelölt tervezési díj 10%-kal csökkentett számláját a 2. pontban megjelölt a.), illetve b.) tervek szállításával egyidejűleg jogosult benyújtani, melyet Megrendelő, megbízottja teljesítés-igazolása esetén, 30 banki napon belül átutalással egyenlít ki, Tervező fejlécben megjelölt számlájára.

  - Megrendelő a munka elvégzését teljesítettnek ismeri el, ha az engedélyezési tervre az átvételtől számított 10, a kiviteli tervre 20 munkanapon belül írásbeli észrevételt nem tesz.

8.)	A visszatartott tervezési díj kifizetése:

  - Tervező a 7.) pont alapján a 6.1.1 pontra vonatkozóan Megrendelő által visszatartott 15+5% tervezési díjra vonatkozó számláját a 6.1.1 pontban megjelölt vállalkozási díjra vonatkozóan 15%-ról vagy az építési engedély kézbesítését követően, vagy az eljáró építési hatóság arra vonatkozó igazolásával egyidejűleg jogosult benyújtani, hogy a Tervező az építési engedély elbírálásához szükséges valamennyi hiánypótlásnak eleget tett és az építési engedély kiadásához szükséges esetleges módosításokat elvégezte; míg 5%-ról a jogerős építési engedély kézbesítését követően jogosult benyújtani.

  - Tervező a 7.) pont alapján, a 6.1.2 pontban meghatározott tervezési díj 20%-os mértékében visszatartott összegre vonatkozó számláját a Megrendelő és a Generálkivitelező közötti vállalkozási szerződés aláírását követően jogosult benyújtani abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés létrejön. Megrendelő Tervezőt a szerződés aláírásáról 3 munkanapon belül tájékoztatja.

  - Ha a Megrendelő és a Generálkivitelező közötti vállalkozási szerződés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem jönne létre, úgy Tervező az eredményes közbeszerzési eljárás befejezésekor, de legkésőbb az elfogadott kiviteli terv átadás-átvételétől számított 1 éven belül jogosult a még visszatartott tervezési díj vonatkozó számláját benyújtani.

  - Megrendelő a tervezési díj visszatartott részére vonatkozó számlákat a teljesítés igazolása után, azok kézhezvételétől számított 30 banki napon belül átutalással egyenlíti ki.

- Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

  - Megrendelő a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, Megrendelői döntéseket, annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül biztosítja, megteszi és meghozza. A Megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembe vételével, valamint a felek közötti együttműködés betartásával köteles a Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadni.

  - Megrendelő jogosult a Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket átvizsgálni és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, a tervezéssel szemben támasztott követelményeiről a Tervezőt a továbbtervezés érdekében írásban tájékoztatni.

  - Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időpontban.

  - Tervező köteles a tervek leszállítását megelőzően a munkát írásban készre jelenteni és a terveket elfogadásra bemutatni.

  - Tervező köteles a szerződésben megjelölt tervek elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel, tervezői gondossággal eljárni és a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazni.

  - Tervező a tervezést és a szükség szerinti tervmódosítást a Megrendelő utasításai szerint köteles végezni. Amennyiben a Megrendelő az utolsó 3 hétben tervmódosítási igénnyel lép fel, a tervszállítás határidejének módosításában a felek közösen állapodnak meg. Tervező köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha Megrendelő olyan utasítást ad, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amelynek teljesítése az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. Amennyiben Megrendelő az utasítást a tájékoztatás ellenére fenntartja, Tervező jogosult annak teljesítését megtagadni. Tervező a tervezés alatt figyelmezteti Megrendelőt, ha célszerűtlen utasítást ad, vagy alkalmatlan anyagot kíván felhasználni.

  - Tervező köteles az elkészült és leszállított tervekről tervismertetést tartani, annak Megrendelő által szervezett bírálatán részt venni.

  - Tervező az építési engedélyezési és a kiviteli terv készítése során köteles a hatósági egyeztetéseket lefolytatni és a szerződésben vállalt szükséges közmű és egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, nyilatkozatokat beszerezni. Megrendelő jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Tervezőt, hogy az említett engedélyek, hozzájárulások beszerzése érdekében a hatóságoknál, közművállalatoknál eljárjon.

  - Tervező köteles az építési engedélyezési eljárás során a Megrendelővel együttműködni.

  - Tervező köteles a kiviteli terv szállításától (írásbeli átadás-átvétel) számított 5 éves időtartamra 10 millió Ft értékhatárig felelősségbiztosítást kötni, vagy a már meglévő egyenértékű felelősségbiztosítását ezen időtartamra fenntartani.

  - Tervező köteles a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (szabvány, szabályzat) figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó és egyéb előírásoknak megfelelően elkészíteni.

  - Ha a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg, a Megrendelő korszerűsítési nyilatkozatot köteles kérni a Tervezőtől, ennek hiányában a Tervező szavatossága megszűnik. A tervdokumentáció korszerűsítését, aktualizálását csak a Tervező végezheti a Megrendelő által fizetett külön térítés ellenében.

10.	A Tervező szerződésszegést követ el, ha

- a jelen szerződés meghatározott teljesítési határidők tekintetében neki felróható okból késedelembe esik;

- hibásan teljesít;

- a szerződés neki felróható okból meghiúsul;

- tervezői hibát követ el;

- egyéb, jogszabályban vagy jelen megállapodásban előírt kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget.

10.1	Tervezői hibának számít különösen, ha:

- valamely építési feladat a kiviteli tervben nem szerepel;

- mindaz, amit a jogszabály vagy jelen megállapodás annak minősít.

  - Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Megrendelő a tervszállítástól számított 20 munkanapon belül jogos észrevételt tesz a terv hibájára vagy hiányosságára, és a Tervező 5 munkanapon belül a terveket kijavítja, illetve kiegészíti.

- Ha Tervező késedelmesen, vagy hibásan teljesít, úgy napi bruttó 0,5% (mérnöki előkészítő munkák + engedélyezési terv esetében … Ft/nap, kiviteli terv esetében … Ft) kötbért köteles fizetni.

  - Ha a szerződés a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, Tervező köteles a bruttó tervezési díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.

  - Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes rész-számlába beszámítani. Tervező tudomásul veszi, hogy 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelem esetén Megrendelő jogosult minden további indokolás és bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni. Szerződő Felek a 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelmet a Tervező érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekintik.

  - Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha Megrendelő a szerződéstől eláll, akkor Megrendelő a Tervezőnek megtéríteni tartozik az elvégzett munkarész ellenértékét. A munkarész (készültségi hányad) megítélésénél az előkészítési, eszmei és megjelenített munkákat egyaránt figyelembe kell venni. A megszüntetési költségek számításának alapja a tervezési folyamat megszüntetéséig teljesített szolgáltatások díja.

Amennyiben a szerződés a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, akkor Tervező az általa elvégzett tervfázis díjhányadán felül, a 6. pontban meghatározott további tervfázisok bruttó tervezési díja 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.

- Ha Megrendelő a tervezési díjat a szerződésben megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy késedelmes teljesítése esetén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Tervező részére.

- Tervező szavatol azért, hogy a tervben, esetleges tervmódosításban foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy, díjazást, vagy kártérítést követelhetne.

- Megrendelő a 2. a - b. pontokban rögzített, jelen szerződés tárgyát képező, Tervező által leszállított, és Megrendelő által elfogadott tervdokumentációk vonatkozásában rendelkezési jogát kiköti. Tervező tudomásul veszi, hogy az átadott és elfogadott tervdokumentációkkal Megrendelő szabadon rendelkezik e szerződésben meghatározott célra, annak megvalósítása érdekében. Megrendelő hozzájárul, hogy Tervező az átadott és elfogadott terveket publikálja.

- A Tervezőnek átadott dokumentációk a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, illetve fel nem használhatók. Tervező csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával jogosult az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról kívülálló, a tervezési feladat teljesítésében részt nem vevő harmadik személynek adatot szolgáltatni.

- Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, peren kívüli egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. A peren kívüli egyezség elmaradása esetére felek a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés érvényes módosítására és azzal kapcsolatos nyilatkozattételre csak az arra jogosult által aláírt, írásban rögzített formát fogadják el.

- A szerződés tekintetében jognyilatkozat-tételre jogosult:

Megrendelő részéről:	dr. Bocsi István

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Tel: 06/23/447-815;	Fax: 06/23/447-816

E-mail: jegyzo@budaors.hu

Tervező részéről:

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 5 lapból és 4, egymással mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 példány Tervezőt, 3 példány Megrendelőt illet meg.

Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Budaörs, 2009. …

Budaörs Város Önkormányzata

képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester

Megrendelő